ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района

«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района»

на 2017 год

| " |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п1) | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус2) | Ответствен-ный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие 3) | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4) | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей5) |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 3 | Начальник отдела имуше-ственных от-ношений ад-министрации Кропоткинского городского поселения Т.В. Иващенко | 03.07.2017 - 31.08.2017 | 992 1003 0220180 200 300 262 | - | - | 869,6 | - |
| 1.2 | Мероприятие №1.2 Перечисление денежных средств социальной выплаты на блокированный счет семьи-претендента | 3 | Начальник отдела имуше-ственных от-ношений ад-министрации Кропоткинского городского | 03.07.2017 - 31.08.2017 | 992 1003 0220180 200 300 262 | - | - | 869,6 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | поселения Т.В. Иващенко |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса | 3 | Начальник отдела имуше-ственных от-ношений ад-министрации Кропоткинского городского поселения Т.В. Иващенко | 31.08.2017 | 992 1003 0220180 200 300 262 | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Строительство объектов социального и производственного комплексов» | 3 | Начальник отдела капита-льного строи-тельства и ар-хитектуры ад-министрации Кропоткинско-го городского поселения О.В.Бондаренко | 03.07.2017 – 29.09.2017 | 992 0502 0210610120 414 | - | - | 3500,0 | - |
| 2.34 | Мероприятие № 2.34 Проектная и рабочая документация по объекту: «Водозаборные сооружения по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин ул. Магистральная, 17/2» | 3 | Начальник отдела капита-льного строи-тельства и ар-хитектуры ад-министрации Кропоткинско-го городского поселения О.В.Бондаренко | 03.07.2017 – 29.09.2017 | 992 0502 0210610120 414 | - | - | 3500,0 | - |
|  | Контрольное событие №2.1 Приготовление проектной документации по объекту: «Водозаборные сооружения по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин ул. Магистральная, 17/2» | 3 | Начальник отдела капита-льного строи-тельства и ар-хитектуры ад-министрации Кропоткинско-го городского поселения О.В.Бондаренко | 29.09.2017 | 992 0502 0210610120 414 226 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Мероприятия в области архитектуры» | 3 | Начальник отдела капита-льного строи-тельства и ар-хитектуры ад-министрации Кропоткинско-го городского поселения О.В.Бондаренко | 03.07.2017 – 29.09.2017 | 992 0412 02 1 0110110 244 226 | - | - | 100,0 | - |
| 3.2 | Мероприятие №3.2 Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Северо-Западный водозабор» | 3 | Начальник отдела капита-льного строи-тельства и ар-хитектуры ад-министрации Кропоткинско-го городского поселения О.В.Бондаренко | 03.07.2017 – 29.09.2017 | 992 0412 02 1 0110110 244 226 | - | - | 100,0 | - |
|  | Контрольное событие№ 3.2 Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории для строительство линейного объекта «Северо-Западный водозабор» | 3 | Начальник отдела капита-льного строи- тельства и ар-хитектуры ад-министрации Кропоткинско-го городского поселения О.В.Бондаренко | 29.09.2017 | 992 0412 02 1 0110110 244 226 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение деятельности учреждения архитектуры и градостроительства» | 3 | РуководительМБУ «Управ-ление архитек-туры и градос-троительства Кропоткинско-го городского поселения Кавказского района» Г.В. Иванова | 09.01.2017 – 29.12.2017 | 992 0412 02102005901 611 241 | 1144,82 | 1144,82 | 1144,82 | 1144,82 |
|  | Контрольное событие 4.1 Изготовление | 3 | РуководительМБУ «Управ- | 29.12.2017 | 992 0412 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | градостроительной документации |  | ление архитек-туры и градос-троительства Кропоткинско-го городского поселения Кавказского района» Г.В. Иванова |  | 02102005901 611 241 |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие № 6 Повышение безопасности дорожного движения | 3 | Заместитель начальника отдела жи-лищно-комму-нального хозяй ства, транспор-та и связи администрации Кропоткинско-го городского поселения А.В. Иванченко | 09.01.2017 – 29.12.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | 1590,0 | 2150,0 | 2864,2 | 250,0 |
| 6.1 | Мероприятие № 6.1 Техническое обслуживание и ремонт средств организации дорожного движения | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 09.01.2017 – 29.12.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Контрольное событие 6.1 Поддержание работоспособности светофорных объектов и дорожных знаков | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 29.12.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | - | - | - | - |
| 6.2 | Мероприятие № 6.2 Содержание дорог в | 3 | Заместитель начальника | 09.01.2017 –29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | 1140,0 | - | 764,2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | зимний период |  | отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.2 Борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | - | - | - | - |
| 6.3 | Мероприятие № 6.3 Работы по восстановлению дорожной разметки (содержание автомобильных дорог) | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально- го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 03.04.2017 – 29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | - | 400,0 | 300,0 | - |
|  | Контрольное событие 6.3 Нанесение маркировки на покрытие автомобильных дорог | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс- кого поселения А.В. Иванченко | 29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 |  |  |  |  |
| 6.4 | Мероприятие № 6.4 Текущий ремонт автомобильных дорог (замена дорожных знаков) | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и | 03.04.2017 – 29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | - | 100,0 | 300,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.4 Замена дорожных знаков | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 |  |  |  |  |
| 6.5 | Мероприятие № 6.5 Текущий ремонт гравийно-песчаных автомобильных дорог | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот- кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 09.01.2017 – 29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | - |
|  | Контрольное событие 6.5 Восстановление покрытия гравийно-песчаных автомобильных дорог | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | - | - | - | - |
| 6.6 | Мероприятие № 6.6 Текущий ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения | 01.04.2017 –29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | - | 750,0 | 750,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | А.В. Иванченко |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.6 Ямочный ремонт | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | - | - | - | - |
| 6.7 | Мероприятие № 6.7 Работы по обустройству дорожных искусственных неровностей на территории г.Кропоткина | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 03.04.2017 – 30.06.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | - | 250,0 | - | - |
|  | Контрольное событие 6.7 Установка искусственных неровностей | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 30.06.2017 | 992 0409 02104 10300 244 |  |  |  |  |
| 6.8 | Мероприятие № 6.8 Текущий ремонт автомобильных дорог (ремонт дорожных отбойников) | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально- го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 03.07.2017 – 29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 | - | - | 100,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Контрольное событие № 6.8 Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и ремонт дорожных отбойников | 3 | Заместитель начальника отдела жилищ-но-коммунально-го хозяйства, транспорта и связи админист-рации Кропот-кинского городс-кого поселения А.В. Иванченко | 29.09.2017 | 992 0409 02104 10300 244 |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие № 8 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 | Начальник отдела капита-льного строи-тельства и ар-хитектуры ад-министрации Кропоткинско-го городского поселения О.В.Бондаренко | 03.04.2017 – 30.06.2017 | 992 0409 02108S110 414 | - | - | 6540,00 | - |
| 8.1 | Мероприятие №8.1 Строительно-монтажные работы по объекту: «Автомобильная дорога по адресу: Кавказский район, город Кропоткин, от ул. Морозова по ул. М.Ахеджака до пересечения с ул. Ворошилова, далее по ул. Ворошилова до ул. 8-го Марта» | 3 | Начальник отдела капита-льного строи-тельства и ар-хитектуры ад-министрации Кропоткинско-го городского поселения О.В.Бондаренко | 03.04.2017 – 30.06.2017 | 992 0409 02108S110 414 | - | - | 6540,00 | - |
|  | Контрольное событие№8.1 Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога по адресу: Кавказский район, город Кропоткин, от ул. Морозова по ул. М.Ахеджака до пересечения с ул. | 3 | Начальник отдела капита-льного строи-тельства и ар-хитектуры ад-министрации Кропоткинско-го городского поселения О.В.Бондаренко | 03.04.2017 | 992 0409 02108S110 414 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ворошилова, далее по ул. Ворошилова до ул. 8-го Марта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Начальник отдела капитального строительства

и архитектуры администрации Кропоткинского

городского поселения Кавказского района                                                                                                           О.В. Бондаренко