# СОВЕТ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ОЧЕРЕДНАЯ  СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

от  20 октября  2011 года		                                                                        №  463

г. Кропоткин

О ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Наказы избирателей» на 2011 год за 9 месяцев 2011 года

Заслушав и обсудив проект решения Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района «О ходе выполнения муниципальной целевой программы «Наказы избирателей» на 2011 год                             за 9 месяцев 2011 года», внесенный главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района, Совет Кропоткинского городского поселения Кавказского района    р е ш и л:

1. Информацию отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района «О ходе выполнения муниципальной целевой программы «Наказы избирателей» на 2011 год за 9 месяцев 2011 года»  принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района продолжить работу по выполнению муниципальной целевой программы «Наказы избирателей» на 2011 год.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

Кропоткинского городского поселения

Кавказского района		                                                                                                     Г.Ю.Исаев

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Наказы избирателей» на 2011 год» за 9 месяцев 2011 года

| № п/п | Содержание наказов избирателей | Наименование отрасли, исполняющей наказ | Объем средств, необходимый для исполнения (руб.) | Планируемый срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Избирательный округ № 1 - Шигаев Николай Геннадьевич |
| 1. | Устройство уличного освещения по ул. Черноморская, район от пер. Крайнего до пер. Чекалина | ОЖКХТиС | 200 000,00 | I-II квартал | Выполнено |
| Избирательный округ № 2-депутаты Муратов Миран Гуренович |
| 2 | Прокладка водопроводной сети по ул. Куйбышева | ОЖКХТиС | 200000,00 | IV квартал | Выполнено |
| Избирательный округ № 3 - депутаты Исаев Георгий Юрьевич, Медведев Руслан Николаевич |
| 3. | Ремонт дороги по ул. Железнодорожная | ОЖКХТиС | 200000,00 | III-IV квартал | подписание муниципального контракта |
| Избирательный округ № 4 - депутаты Воробьева Анна Александровна, Таликадзе Людмила Николаевна |
| 3 | Обустройство детской площадки по ул. Коммунистической, д.17 | ОЖКХТиС | 100000,00 | II- III квартал | заключены муниципальные контракты с подрядчиками, выполняются работы |
| 3 | Устройство тротуара по ул. Прямая | ОЖКХТиС | 100000,00 | III квартал | подписание муниципального контракта |
| Избирательный округ № 5 - депутаты Курочкин Василий Александрович, Царьков Александр Владимирович |
| 6 | Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Гагарина от ул. Деповская до ул. Авиационная | ОЖКХТиС | 182 000,00 | III квартал | подписание муниципального контракта |
| 7 | Устройство искусственных неровностей («лежачий полицейский») по ул. Гагарина в районе МОУ СОШ № 5 | ОЖКХТиС | 18 000,00 | III квартал | подписание муниципального контракта |
| Избирательный округ № 6 - депутаты Васильев Александр Георгиевич, Хоменков Михаил Дмитриевич |
| 8 | Оборудование детской площадки по Коммунистической, д. № 71 | ОЖКХТиС | 83 000,00 | II- III квартал | заключены муниципальные контракты с подрядчиками, выполняются работы |
| 9 | Укладка тротуарной плитки по ул. Коммунистическая, д. № 71 | ОЖКХТиС | 117 000,00 | III квартал | подписание муниципального контракта |
| Избирательный округ № 7 – депутаты Гениевская Ирина Владимировна, Дементьева Людмила Владимировна |
| 10 | Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием вдоль дома №2 ЖД больница МКР-1 со стороны ул. Морозова | ОЖКХТиС | 145 000,00 | III квартал | подписание муниципального контракта |
| 11 | Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием между МДОУ№ 17 и дом №13 в МКР-1 | ОЖКХТиС | 55 000,00 | III квартал | подписание муниципального контракта |
| Избирательный округ № 8 - депутаты Панкова Галина Васильевна |
| 12 | Оборудование детских площадок по - ул. Колхозная,7 - пер. Белинский,18 - пер. Лесной,30 -ул. Колхозная,14.а | ОЖКХТиС | 200000,00 | II- III квартал | заключены муниципальные контракты с подрядчиками, выполняются работы |
| Избирательный округ № 9 - депутаты Карандина Елена Николаевна, Гревцов Сергей Александрович |
| 13 | Оборудование и ремонт детских площадок по - ул. Гоголя, 219 - ул. Красная,189 - ул. Гоголя,166 - ул. Красная, 151 | ОЖКХТиС | 200000,00 | II- III квартал | подписание муниципального контракта |
| Избирательный округ № 10 - депутаты Матяско Александр Николаевич, Трепильченко Любовь Михайловна |
| 14 | Выполнение работ по замене водопроводной сети по ул. Р.Люксембург, между пр. Ворошилова и пер. Лесным. | ОЖКХТиС | 150000,00 | III-IV квартал | заключены муниципальные контракты с подрядчиками, выполняются работы |
| 15 | Грейдирование ул. Московской от дома № 53 до дома № 59. | ОЖКХТиС | 50000,00 | III-IV квартал | выставлена аукционная документация на торги |

Заместитель главы  Кропоткинского городского поселения 		                                                                           Д.В.Черныш