ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района

от 20 сентября 2012 № 592

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной целевой программе

«Наказы избирателей» на 2012 год

ПЛАН

мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Совета

Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2012 год

| № п/п | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению | Наименование отрасли, исполняющей наказ | Объем средств, необходимый для исполнения (руб.) | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Избирательный округ № 1 - депутат Шигаев Николай Геннадьевич |
| 1. | Проложить тротуар от ул.Шевченко до входа в «Казачий рынок». | Ремонт тротуара и устройство поручня от ул. Шевченко до входа в «Казачий рынок» по ул. Авиационной | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (ОЖКХ, Т и С) | 55 000,00 | III квартал |
| 2 | Выделить денежные средства и оборудовать детскую площадку на придомовой территории дома № 3 по ул.Проезд, 1. | Устройство детской площадки к жилому дому по адресу: ул. Проезд 1, дом 3 |  | 145 000,00 | II квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Избирательный округ № 2 - депутат Муратов Миран Гуренович |
| 1 | Установить для детей дошкольного возраста качели, карусели, горки, шведскую стенку, песочницу к жилому дому № 307 по ул.Красноармейской. | Устройство детской площадки к жилому дому по адресу: ул. Красноармейская, 307 | ОЖКХТиС | 58 000,00 | II квартал |
| 2 | Восстановить детско-спортивную площадку в районе улиц Баумана и Кочубея. | Оборудование спортивной площадки по ул. Баумана |  | 50 000,00 | III квартал |
| 3 | Отремонтировать дорогу по ул. Пушкина. | Грейдирование и отсыпка дороги по ул. Пушкина (от ул. Свердлова до ул. Суворова) |  | 50 000,00 | III квартал |
| 4 | Оборудовать детскую площадку качелями и горками по ул.Новой, 45. | Устройство детской площадки к жилому дому по адресу: ул. Новая, 45 |  | 42 000,00 | II квартал |
| Избирательный округ № 3 - депутаты Исаев Георгий Юрьевич, Медведев Руслан Николаевич |
| 1 | Обустроить территорию между домами № 63 и № 65 по ул. Пушкина, установить уличный фонарь, установить детскую площадку, заасфальтировать пол в беседке и дорожку к ней во дворе дома № 63. | Изготовление и установка лавочек на придомовой территории по адресу: ул.Пушкина,61 | ОЖКХТиС | 14 000,00 | III квартал |
| 2 |  | Устройство детской площадки к жилому дому по адресу: ул. Пушкина, 63 |  | 73 000,00 | II квартал |
| 3 |  | Асфальтобетонное покрытие пола беседки и дорожки на придомовой территории по адресу: ул. Пушкина, 61 |  | 113 000,00 | III квартал |
| Избирательный округ № 6 - депутаты Васильев Александр Георгиевич, Хоменков Михаил Дмитриевич |
| 1 | Оказать материальную помощь (из выделяемых средств депутатам округа) на капитальный ремонт дома № 268 по ул.Красной. | Укладка асфальтобетонного покрытия спортивной площадки по адресу: пер. Казанский,68 | ОЖКХТиС | 156 000,00 | III квартал |
|  |  | Укладка асфальтобетонного покрытия площадки для мусорных контейнеров по адресу: ул. Комсомольская, 276 | ОЖКХТиС | 44 000,00 | III квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Избирательный округ № 7 – депутаты Гениевская Ирина Владимировна, Дементьева Людмила Владимировна |
| 1 | Проложить асфальт от центральной дороги к дому № 15 в микрорайоне-1. | Укладка асфальтобетонного покрытия придомовой территории по адресу: МКР-1 дом №15 | ОЖКХТиС | 100 000,00 | III квартал |
| 2 | Осветить пешеходный тротуар в районе домов 8, 10, 12 микрорайона-1 | Монтаж уличного освещения в районе домов № 8, 10, 12 МКР-1 |  | 100 000,00 | III квартал |
| Избирательный округ № 8 - депутат Панкова Галина Васильевна |
| 1 | Перенести площадки для мусорных баков по пер. Первомайскому и обустроить пешеходный переход в районе перекрёстка ул.Железно-дорожной и пер. Первомайского. | Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории по адресу: ул. 30-летия Победы, 11 | ОЖКХТиС | 200000,00 | III квартал |
| 2 | Восстановить асфальтобетонное покрытие дороги во дворе дома № 11 по ул. 30 лет Победы. |  |  |  |  |
| Избирательный округ № 9 - депутат Карандина Елена Николаевна |
| 1 | Отремонтировать дороги во дворах домов № 206, 206А, 206В, 190 по ул.Комсомольской и по ул.Кирова, 4. | Ремонт дорог (дворовых) с частичной укладкой бордюров по ул. Комсомольской, 206, 206А, 206В, 190; ул.Кирова, 4 | ОЖКХТиС | 200 000,00 | III квартал |
| 2 | Подсыпать дорогу по ул.Целых. | Ремонт гравийной дороги ул. Целых (от ул. Ворошилова до пер. Лесного) |  |  |  |
| 3 | Отремонтировать детские площадки по ул.Красной, 151, ул.Морозова, 7, ул.Гоголя, 153. | Ремонт детских площадок с установкой новых элементов по адресам: ул. Красная, 151, ул. Морозова, 7, ул. Гоголя, 153 |  |  |  |
| 4 | Оградить детские площадки по ул.Комсомольской, № 188, 190. | Ограждение детских площадок по адресам: ул. Комсомольская, № 188, 190 |  |  |  |

Глава

Кропоткинского городского поселения

Кавказского района					                                                                                                                                          В.А.Елисеев